秋田市次期戸籍情報システム構築に係る情報提供依頼（ＲＦＩ）実施要領

１　趣旨および目的

本市では、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（令和３年法律第４０号）に基

づき、標準化対象である基幹２０業務すべてのシステム基盤をガバメントクラウド（AWS：Amazon

Web Services）に統一し、順次標準化システムの運用を開始しており、戸籍情報システムは、国の

「特定移行支援システム」の認定を経て、令和８年９月２４日から本格運用を開始しました。

令和１０年１２月に現行の戸籍情報システムが大規模更新されるにあたり、現行の戸籍情報シ

ステム事業者との戸籍情報システムおよび関連機器等の契約が満了するため、令和１１年1月

以降の次期戸籍情報システムの構築・運用に向けて､最適なシステム構成、円滑かつ安全な移

行計画および将来的な財政負担の算定等を行うため、本情報提供依頼（ＲＦＩ）を実施するもので

す。

２　背景および必要性

市が次期戸籍情報システムベンダーの選定および要件整理を行うに当たっては、本市全体の

デジタル基盤の整合性、業務継続性および財政健全性の観点から、以下の状況を勘案する

必要があります。

(1) 基幹２０業務の同一ガバメントクラウドでの運用

本市は､住民利便性の向上および運用管理コストの最適化を図るため、標準化対象である

基幹２０業務を､同一のガバメントクラウド(ＡＷＳ)上に集約して一体的に運用している。

次期戸籍情報システムにおいても、この共通インフラ、統合されたセキュリティ監視体制およ

び既存のガバメントクラウド接続用専用回線（ＬＧ－ＷＡＮ）と完全に調和･統合して機能

することを必須の前提条件とする。

(2) 国庫補助金の受給に係るリスク

本市は､地方公共団体情報システムの標準化における「特定移行支援団体」として基幹２０

業務のうち､戸籍を含む１９業務のシステムが､国の｢特定移行支援システム｣の認定を受けて

おり、これまでの標準化に係る補助金の手続において、基幹２０業務すべて同一のガバメ

ントクラウド（ＡＷＳ）上で運用することを報告している。

国は､標準化におけるランニングコストの財政支援策である｢地方公共団体情報システム運

用最適化支援事業｣の補助金の対象を、｢特定移行支援システム｣にまで拡充することを検討し

ており､戸籍情報システムのみを自社クラウドやＡＷＳ以外の環境へ分離した場合､ガバメントク

ラウド接続回線使用料やセキュリティ監視費等の、補助対象経費の按分計算や算定根拠の証

明が著しく複雑化するほか、国が推進するガバメントクラウド移行への逆行や、クラウドの２重管

理による費用の非合理化などを理由として､補助金の減額や否認のリスクが生じる。

(3) 次期戸籍情報システムの短期間での構築および継続的で安定した運用

令和８年９月２４日から､ガバメントクラウド環境および標準化された戸籍情報システムの本

格運用を開始したが、令和１０年１２月に現行の戸籍情報システム業者が開発した戸籍情報シ

ステムの大規模なシステム更新のため、本来６０か月で契約すべきシステムリースと保守の契

約を２７か月で終了させるため、通常よりも短期間で次期システムの構築や機器調達等の移行

準備を行い、令和１１年1月から継続的で安定した運用を実施する必要がある。

以上の理由から、本情報提供依頼では、ガバメントクラウド(ＡＷＳ)上において次期戸籍情

報システムの運用が可能であることを必須要件とし、各戸籍情報システム事業者の対応可能

性および技術情報を調査するものです。

３　基本仕様等

(1) 以下のシステム等を一括で調達すること。

ア  戸籍情報システム（標準仕様準拠）

イ  戸籍附票システム（標準仕様準拠）

ウ　人口動態調査事務システム（標準仕様準拠）

エ　火葬等許可事務システム（標準仕様準拠）

オ　民刑システム

(2) 地方公共団体情報システム機構が提供する証明書自動交付サービス(コンビニ交付）

に接続し､戸籍情報システムに係る証明書等がコンビニエンスストア等で交付できるこ

と。

(3) 法務省の戸籍情報連携システムに接続し､戸籍情報に係る情報連携、届書連携等を行

えること。

(4) ガバメントクラウド(ＡＷＳ)上において、次期戸籍情報システムの運用が可能であること。

(5) 現行システムから次期システムへの移行を､令和１０年１２月末までに完了させるこ

と｡

４　情報提供依頼内容

(1) 依頼事項

「秋田市次期戸籍情報システム構築に係る情報提供依頼書（ＲＦＩ）」の情報提供依頼の設問について、本要領および４(2)「秋田市の戸籍情報システム概要」を参照の上、４(3)｢提出書類」の様式でご回答ください。

(2) 秋田市の戸籍情報システム概要

「秋田市の戸籍情報システム概要」は、参考資料として、情報をご提供いただける

戸籍情報システム事業者様へお渡しいたしますので、「８問合せ先」までご連絡をお

願いいたします。

(3) 提出書類

| 情報提供 依頼書設問 | 提出書類 | 様式 |
| --- | --- | --- |
| 設問１ | システム概要 | 様式１ |
| 設問２ | 配慮すべき事項およびスケジュール | 様式２ |
| 設問３ | システム構成 | 様式３ |
| 設問４ | 経費概算見積 | 様式４ |
| 設問５ | 導入事例（標準準拠システム導入経費・法改正対応経費） | 様式５ |

５　実施期間

令和８年１０月１５日（木）～ １１月１３日（金）

６　質問・回答方法

質問の受付・回答は電子メールで行います。質問については、以下のとおりお願いいた

します。

| 提出方法 | 様式６の「質問票」を電子メールに添付して提出 |
| --- | --- |
| メールの件名 | 【戸籍RFI_】質問_会社名 |
| ファイル名 | 様式６＿質問_会社名 |
| 提出先 | 秋田市市民課戸籍担当 メールアドレス：ro-ctct@city.akita.lg.jp |
| 受付期間 | 令和８年１０月２７日（火）まで |
| 回答予定日 | 令和８年１１月 ４日（水）まで随時回答 |
| その他 | 質問への回答は、質問者名を伏せて回答事業者へメールにより通知します。 ※メール容量が１０ＭＢ以上となる場合は受信できませんので、添付ファイルの容量にはご注意ください。 |

７ 情報提供依頼（ＲＦＩ）に関する留意事項

(1) 本情報提供依頼（ＲＦＩ）の実施をもって、本市が調達を行うことを確約もしくは

回答事業者に特別の地位を約束するものではありません。

(2) 資料の提供をいただいた回答事業者に対し、後日ヒアリングの実施、追加資料の提

供を依頼する場合があります。

(3) お預かりした回答内容については、今後、システムの調達仕様書等に反映する場合

があります。

(4) 本情報提供依頼に参加するための一切の経費は､全て回答事業者の負担となります｡

(5) 提出された資料は返却いたしません。また、関連部署と情報を共有する場合があり

ますが、回答事業者に断りなく、他自治体や他事業者へ公開することはありません。

(6) 本情報提供依頼書に記載した内容は、作成日現在で当市が把握・想定している情報

等に基づくもののため、変更する可能性があります。

不明点について確認が必要な場合は、電子メールにてお問合せください。

(7) 当市から提示した本情報提供依頼（ＲＦＩ）に関する資料を、本情報提供依頼以外

の目的で使用することを禁止します。

８　問合せ先

お問合せは、「６質問・回答方法」のとおりお願いいたします。

【連絡先】〒010-8560

秋田市山王一丁目１番１号

秋田市市民生活部市民課

戸籍担当　沖・金田

TEL：018-888-5629

FAX：018-888-5627

E-mail：ro-ctct@city.akita.lg.jp